# ROADMAP MVP - Champions League PVP

## Objetivo General

Lanzar una versión funcional en producción que permita:

- Registrar usuarios.

- Comprar Coins.

- Participar en Desafíos.

- Participar en Salas.

- Gestionar premios.

- Validar demanda real.

Stack:

- Next.js

- Supabase

- Vercel

Tiempo estimado:

6 a 8 semanas

# FASE 0 - DEFINICIÓN

Duración:
2 días

Objetivo:

Definir completamente el producto.

Entregables:

- PRD

- Data Model

- User Flows

- Arquitectura

Estado:
Pendiente

# FASE 1 - DISEÑO UX/UI

Duración:
1 semana

Objetivo:

Diseñar toda la experiencia del MVP.

Pantallas:

- Login

- Registro

- Home

- Perfil

- Wallet

- Ranking

- Lista de Desafíos

- Detalle de Desafío

- Lista de Salas

- Detalle de Sala

- Historial

- Solicitud de Retiro

- Admin

Entregables:

- Wireframes

- UI Kit

- Prototipo Figma

Estado:
Pendiente

# FASE 2 - INFRAESTRUCTURA

Duración:
2 días

Objetivo:

Preparar entorno productivo.

Tareas:

- Crear proyecto Supabase

- Configurar Auth

- Configurar Storage

- Configurar PostgreSQL

- Configurar Vercel

- Configurar dominios

Entregables:

- Entorno DEV

- Entorno PROD

Estado:
Pendiente

# FASE 3 - AUTENTICACIÓN

Duración:
3 días

Objetivo:

Permitir ingreso a la plataforma.

Funciones:

- Registro Email

- Login Email

- Login Google

- Logout

- Recuperar contraseña

Entregables:

- Sistema Auth completo

Estado:
Pendiente

# FASE 4 - PERFILES

Duración:
3 días

Objetivo:

Gestionar identidad del jugador.

Funciones:

- Editar perfil

- Avatar

- Nickname

- UID Free Fire

Entregables:

- Perfil completo

Estado:
Pendiente

# FASE 5 - WALLET

Duración:
1 semana

Objetivo:

Crear economía interna.

Funciones:

- Balance

- Historial

- Créditos

- Débitos

- Premios

Entregables:

- Wallet funcional

Estado:
Pendiente

# FASE 6 - RANKINGS

Duración:
3 días

Objetivo:

Mostrar competitividad.

Funciones:

- Ranking Global

- Top Players

Entregables:

- Leaderboard

Estado:
Pendiente

# FASE 7 - DESAFÍOS

Duración:
1 semana

Objetivo:

Lanzar el primer sistema competitivo.

Funciones:

Administrador:

- Crear desafío

- Editar desafío

- Finalizar desafío

Jugador:

- Ver desafíos

- Inscribirse

- Consultar posiciones

Entregables:

- Sistema completo de desafíos

Estado:
Pendiente

# FASE 8 - SALAS

Duración:
1 semana

Objetivo:

Permitir apuestas entre jugadores.

Modos:

- 1vs1

- 2vs2

- 3vs3

- 4vs4

Funciones:

Jugador:

- Entrar

- Pagar entrada

- Ver rival

Administrador:

- Confirmar resultado

- Resolver disputas

Entregables:

- Sistema de salas

Estado:
Pendiente

# FASE 9 - VALIDACIÓN DE RESULTADOS

Duración:
1 semana

Objetivo:

Determinar ganadores.

Versión MVP:

- Carga de captura

- Validación manual

- Aprobación Admin

NO incluye:

- OCR

- API automática

Entregables:

- Flujo completo de resolución

Estado:
Pendiente

# FASE 10 - RETIROS

Duración:
3 días

Objetivo:

Permitir convertir Coins.

Funciones:

Jugador:

- Solicitar retiro

Administrador:

- Aprobar

- Rechazar

Entregables:

- Sistema de cash out

Estado:
Pendiente

# FASE 11 - PANEL ADMIN

Duración:
1 semana

Objetivo:

Administrar la plataforma.

Módulos:

- Dashboard

- Usuarios

- Wallets

- Desafíos

- Salas

- Retiros

Entregables:

- Backoffice completo

Estado:
Pendiente

# FASE 12 - TESTING

Duración:
1 semana

Objetivo:

Eliminar errores.

Pruebas:

- Funcionales

- UX

- Seguridad básica

- Mobile

Entregables:

- Release Candidate

Estado:
Pendiente

# FASE 13 - LANZAMIENTO

Duración:
2 días

Objetivo:

Salir al mercado.

Acciones:

- Dominio

- Producción

- Monitoreo

- Captación inicial

Entregables:

- MVP Online

Estado:
Pendiente

# POST MVP

## V1.1

- OCR de capturas

- Mejoras UX

## V1.2

- Estadísticas automáticas

## V2

- Torneos

## V3

- Equipos

## V4

- Aplicación móvil

## V5

- Integración automática con proveedores de datos Free Fire

# ORDEN REAL DE TRABAJO

- PRD

- Data Model

- User Flows

- UX/UI

- Supabase

- Auth

- Perfil

- Wallet

- Desafíos

- Salas

- Resultados

- Admin

- Testing

- Producción